Ministério da Justiça e Segurança Pública

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO - TAP

MJSP/SENACON/DPDC/CGSINDEC/CIHP

| INFORMAÇÕES INICIAIS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Título do projeto: |  | Painel Nuvem de Palavras |
| Demandante: |  | MJSP/SENACON/DPDC/CGSINDEC/CIHP |
| Área executora: |  | CID |
| Gerente do projeto: |  | Angélica Soares Duarte |
| Orçamento previsto: |  | R$ |
| Prazo previsto para projeto: |  | 31/07/2025 |
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS |  |  |  |
| Justificativa do projeto: | Atualmente, existe um painel de nuvem de palavras que está em desenvolvimento e manutenção, esse projeto visa revisar o painel para que ele possa ser utilizado com confiança. O intuito é retomar o painel e disponibilizar as informações interna e externamente. A ideia é que seja um painel público. |  |  |
| Objeto do projeto (o que será feito?): | - Realizar a captura dos dados do site consumidor.gov.br; - Realizar os processos de tratamento dos dados, relacionado aos dados de palavras; - Disponibilizar os dados coletados para serem consumidos; - Apresentar os dados à secretaria demandante. |  |  |
| Objetivo do projeto (para que será feito?): | O objetivo geral do projeto é desenvolver um painel de nuvem de palavras. Inicialmente, os dados serão coletados do site consumidor.gov.br. Essas informações serão padronizadas e compiladas para gerar o painel no Power BI, permitindo uma gestão eficiente dos dados. |  |  |
| RESUMO DO PROJETO |  |  |  |
| Escopo resumido (principais entregas): | - Mapeamento Inicial: Identificação das fontes de dados, processos de coleta e integração além de possíveis inconsistências e/ou nos registros; - Criação do painel: Criar um painel público. |  |  |
| Não escopo (o que não será feito): | - Desenvolvimento de painéis fora do escopo; - Documentação de manual de usuário. |  |  |
| Premissas: | - O Power BI será utilizado para a criação de dashboards; - Painel de visualização interativa; - Integração com o site consumidor.gov.br. |  |  |
| Restrições Tecnológicas: | a. Armazenamento: Databricks b. Visualizador de dados: Power BI |  |  |
| Riscos: | - Dificuldade de acesso as bases do site consumidor.gov.br; - Alteração no escopo inicial; - Solicitações de impedimento/apoio atendidas pela demandante com morosidade, podem resultar em mudanças nas datas das tarefas; - Restrição orçamentária; - Ausência de colaboradores envolvidos no projeto. |  |  |
| Mitigação: | - Prover acessos necessários ao time do projeto pela área demandante. - Toda alteração de escopo deverá ser aprovada pelas lideranças e tomadas as devidas providências. - Auxílio do PO ao time quando da existência de impedimento no projeto com a maior brevidade. |  |  |

| CRONOGRAMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase: | Atividade: | Duração: | Início previsto: | Entrega Prevista: |
| Mapeamento Inicial | - Mapeamento da origem dos dados; - Análise do processo de tratamento dos dados; - Estudo do projeto; - Reuniões de alinhamento; - Elaboração da Proposta. | 182 | 03/03/2025 | 10/07/2025 |
| Plano de Automação | - ETL do projeto (extração das fontes com API e/ou scrap de sites, modelagem e infraestrutura dos bancos no Databricks); - Conexão arquivos com banco de dados; - Automação cargas de dados (workflow); - Homologação da carga. | 220 | 24/03/2025 | 30/07/2025 |
| Criação dos Painéis | - Conexão com a base de dados; - Integração do painel com base; - Criação do painel - Fase 1. - Melhoria do painel - Fase 2. - Criação do layout e padronização do painel; - Verificação de dados e funcionalidades do painel; - Homologação do painel criado. | 170 | 24/03/2025 | 30/07/2025 |
| Documentação Técnica | - Documentação de abertura do projeto; - Documentação Técnica; - Documento de Requisitos; - Documento de Homologação. | 148 | 24/03/2025 | 30/07/2025 |

| PARTES INTERESSADAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome | Posição | Fone | Email |
| Alexandre Yamanaka Shiozaki | Coordenação Geral / PO | 61 20253753 | alexandre.shiozaki@mj.gov.br |
| Lucas Rafael Godoy Leme | Analista de BI | 61 20257389 | lucas.leme@mj.gov.br |
| Alexandre Craveiro Pedrosa | Analista de BI | 61 20253816 | alexandre.pedrosa@mj.gov.br |
| Angélica Soares Duarte | Gerente de Projetos | 61 20253816 | angelica.duarte@mj.gov.br |
| Vaine A. Oliveira | Scrum Master | 61 20259415 | vaine.oliveira@mj.gov.br |
| Ruan Vieira de Melo | Líder Técnico | 61 20257389 | ruan.melo@mj.gov.br |
| Isabelle Zaroni | Analista de Requisitos | 61 20257389 | isabelle.zaroni@mj.gov.br |
| Maria Clara Carvalho de Almeida | Analista de Requisitos | 61 20259415 | maria.almeida2@mj.gov.br |
| Marlon Ferrari | Analista de BI | 61 20253816 | marlon.ferrari@mj.gov.br |

| DEMAIS INFORMAÇÕES |  |
| --- | --- |
| Tipo de projeto: | Desenvolvimento e manutenção de painel em PBI, possibilitando a coleta automatizada de dados, criação de dashboard interativo e integração das palavras utilizadas no site consumidor.gov.br. Importante ressaltar que na primeira fase, foi abordado apenas a correção e publicação do painel, para em seguida serem realizadas melhorias. Melhorias essas que estão sendo realizadas após publicação das correções do painel, chamada de Fase 2. |
| Periodicidade de atualização (dias): | Mensal – Idem ao consumidor.gov.br |
| Publicar projeto? | Sim |
| TAP assinado? | Não |